PLAN DE PROJET

Clone Hearthstone Battlegrounds

Refonte complète : Unity 2D → Unity 3D (URP)

Intégration serveur existant + Mode test solo

Mars 2026

Ce document couvre : → 8 phases de développement, de la configuration initiale au polish final → Architecture serveur et protocole de communication adapté au nouveau client 3D → Mode MockServer intégré pour tester chaque écran sans connexion multijoueur → Checklists actionables pour chaque étape → Structure de dossiers, packages, shaders, animations et effets détaillés

# Table des matières

Phase 0 — Fondations du projet Unity 3D (URP)

Phase 1 — Architecture réseau et MockServer

Phase 2 — Le plateau de jeu (Board)

Phase 3 — Les cartes : rendu, données et interactions

Phase 4 — La phase Shop (taverne)

Phase 5 — La phase Combat (automatique)

Phase 6 — Effets visuels, Shaders et Particules

Phase 7 — UI, écrans et flux de jeu complet

Phase 8 — Polish, audio et optimisation

Annexe A — Structure complète des dossiers

Annexe B — Protocole serveur recommandé

Annexe C — Checklist récapitulative globale

PHASE 0 Fondations du projet Unity 3D (URP) Durée estimée : 2-3 jours

## 0.1 — Création du projet

Créer un nouveau projet Unity avec le template 3D (URP). Ne pas utiliser le template 2D même si ton ancien projet l'utilise. La magie visuelle de Hearthstone repose entièrement sur le fait que les cartes sont des objets 3D plats dans un espace 3D, ce qui permet rotations, ombres, et perspective.

Réglages Unity essentiels

- Version Unity : 2022.3 LTS ou plus récent (LTS = stabilité)

- Render Pipeline : URP (Universal Render Pipeline) — pas HDRP qui est trop lourd pour un jeu de cartes

- Color Space : Linear (pas Gamma) — meilleur rendu des couleurs et du blending

- Target Platform : PC standalone pour le dev, ajuster plus tard pour mobile si nécessaire

- Aspect Ratio : 16:9 par défaut, prévoir des safe zones pour 16:10 et 21:9

Packages à installer immédiatement

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Universal RP (com.unity.render-pipelines.universal) | Via Package Manager |
| ☐ | Shader Graph | Inclus avec URP |
| ☐ | TextMeshPro | Import TMP Essential Resources |
| ☐ | DOTween Pro (ou gratuit via Asset Store) | Le plus critique |
| ☐ | Cinemachine | Screenshake et caméra pro |
| ☐ | Post Processing (intégré URP) | Bloom, vignette, etc. |
| ☐ | Input System (nouveau) | Remplace l'ancien Input Manager |
| ☐ | Addressables (optionnel) | Si beaucoup d'assets à charger |

## 0.2 — Configuration de la caméra

La caméra est l'élément fondateur de tout le rendu. Hearthstone utilise une caméra en perspective avec un angle plongeant modéré, comme si tu regardais une table de jeu.

Paramètres recommandés

- Type : Perspective (pas Orthographic)

- Field of View : 40-50° (serré, donne un effet de compression qui rend le plateau intime)

- Position : (0, 12, -8) environ — en hauteur, légèrement reculée

- Rotation : (55, 0, 0) — regarde vers le bas

- Clipping Near/Far : 0.1 / 50 — pas besoin de loin

💡 Astuce : Cinemachine Virtual Camera Utilise une Cinemachine Virtual Camera dès le début plutôt que la caméra brute. Ça te permettra de faire des transitions de caméra entre les phases (zoom sur le shop, recul pour le combat, screenshake) sans code complexe.

## 0.3 — Post-Processing Stack

Le post-processing est ce qui transforme un rendu "propre mais plat" en quelque chose de visuellement riche. Dans Hearthstone, c'est subtil mais omniprésent.

Effets à configurer

- Bloom : Intensité faible (0.3-0.5), threshold à 1.0 — fait briller les éléments lumineux (cartes dorées, effets magiques) sans tout noyer

- Vignette : Intensité 0.2-0.3 — assombrit légèrement les bords, concentre le regard au centre du plateau

- Color Grading : Léger réchauffement des tons (+0.1 température) — donne l'ambiance "taverne" chaleureuse

- Ambient Occlusion : SSAO léger — ajoute de la profondeur aux cartes posées sur le plateau

## 0.4 — Structure des dossiers

Mettre en place la structure dès le jour 1 évite le chaos plus tard. Voici la structure recommandée :

Assets/

├── _Project/              ← Tout ton code et assets custom

│   ├── Scripts/

│   │   ├── Core/          ← GameManager, StateMachine, Events

│   │   ├── Network/       ← ServerBridge, MockServer, Protocol

│   │   ├── Board/         ← BoardManager, BoardSlot, BoardLayout

│   │   ├── Cards/         ← CardData, CardVisual, CardHand, CardPool

│   │   ├── Shop/          ← ShopManager, ShopSlot, RerollLogic

│   │   ├── Combat/        ← CombatManager, CombatSequencer, DamageResolver

│   │   ├── Animation/     ← TweenPresets, AnimSequencer, ScreenShake

│   │   ├── UI/            ← UIManager, Screens, HUD, Popups

│   │   └── Utils/         ← Extensions, Helpers, Constants

│   ├── Data/              ← ScriptableObjects (CardSO, HeroSO, etc.)

│   ├── Prefabs/           ← Card, BoardSlot, Effects, UI elements

│   ├── Materials/         ← Card materials, shaders

│   ├── VFX/              ← Particle systems, VFX Graph assets

│   ├── Textures/          ← Card art, UI sprites, backgrounds

│   ├── Audio/             ← SFX, Music, Ambience

│   ├── Scenes/            ← MainGame, TestBoard, TestCombat, TestShop

│   └── Fonts/

├── ThirdParty/            ← DOTween, autres packages externes

└── Resources/             ← Uniquement ce qui doit être chargé dynamiquement

PHASE 1 Architecture réseau et MockServer Durée estimée : 4-5 jours

## 1.1 — Le problème à résoudre

Tu as un serveur existant qui communique avec un client Unity 2D. La refonte 3D va nécessiter des changements côté serveur car le nouveau client aura besoin de données structurées différemment (positions 3D, séquences d'animation, timing). Mais surtout, tu veux pouvoir tester sans 8 joueurs connectés.

🎯 Objectif clé : le MockServer Le MockServer est un composant Unity qui simule les réponses du serveur. Il te permet de tester n'importe quel écran, animation ou flux sans connexion réseau. C'est LA feature qui va te faire gagner des semaines de développement.

## 1.2 — Architecture en couches

L'idée est de créer une couche d'abstraction entre ton jeu et le serveur, de sorte que le jeu ne sache jamais s'il parle à un vrai serveur ou au MockServer.

IServerBridge (interface)

Toute communication passe par cette interface. Le jeu n'appelle jamais le réseau directement.

public interface IServerBridge {

void Connect(string url);

void SendAction(GameAction action);

event Action<ServerEvent> OnServerEvent;

// Exemples d'events : ShopOffered, CombatStart, CombatResult,

// PhaseChange, PlayerEliminated, GameOver...

}

Deux implémentations

- RealServerBridge : Se connecte à ton vrai serveur (WebSocket/TCP). Adapte les messages existants au nouveau format.

- MockServerBridge : Simule le serveur localement. Génère des shops aléatoires, résout les combats, simule les adversaires.

Le Sélecteur de mode

Au lancement du jeu (ou dans un menu debug), tu choisis le mode :

- Mode Production : Utilise RealServerBridge → se connecte au serveur

- Mode Test Complet : Utilise MockServerBridge → tout est simulé localement

- Mode Test Scène : Charge directement une scène spécifique (TestShop, TestCombat, TestHand) avec des données mockées. Idéal pour travailler sur une animation ou un écran précis.

## 1.3 — Le MockServer en détail

Le MockServer doit simuler assez de logique pour que le client se comporte exactement comme en production. Voici ce qu'il doit gérer :

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Génération de shop aléatoire | Pool de cartes par tier, reroll |
| ☐ | Gestion du gold (buy, sell, reroll, level up) | Simuler l'économie |
| ☐ | Phase timer (compte à rebours shop) | Configurable en durée |
| ☐ | Génération d'adversaire aléatoire pour combat | Board fictif avec stats |
| ☐ | Résolution de combat basique | Pas besoin d'être parfait |
| ☐ | Enchaînement des rounds (1→N) | Progression des tiers |
| ☐ | Panneau debug in-game | Forcer un état, skip phases |
| ☐ | Injection de scénarios prédéfinis | JSON de test reproductibles |

## 1.4 — Adaptation du serveur existant

Ton serveur actuel envoie probablement des données orientées 2D (positions en pixels, IDs de sprites). Le nouveau client 3D a besoin de données plus abstraites et structurées.

Principes d'adaptation

- Le serveur envoie des données logiques, pas visuelles. Par exemple : "carte X est en slot 3 du board" plutôt que "carte X est à la position (450, 320)".

- Les animations sont calculées côté client. Le serveur envoie "unité A attaque unité B, 3 dégâts, B meurt" et le client anime tout ça.

- Le protocole utilise des événements typés. Chaque message serveur a un type clair (SHOP_OFFER, COMBAT_STEP, PHASE_CHANGE) que le client peut mapper directement à une séquence d'animation.

⚠️ Piège courant Ne fais pas le serveur "piloter" les animations. Le serveur doit rester ignorant du client. Il envoie des faits ("A a tapé B pour 3"), et le client décide comment l'afficher. Ça te permet de changer le rendu sans toucher au serveur.

PHASE 2 Le plateau de jeu (Board) Durée estimée : 5-7 jours

## 2.1 — Construction du plateau

Le plateau de Hearthstone est essentiellement une surface plane avec des emplacements (slots) pour les unités. En 3D, c'est un Quad ou un plan texturé, avec des positions 3D prédéfinies pour chaque slot.

Composants du plateau

- BoardSurface : Un Quad ou Plane avec une texture de plateau (bois, tissu de taverne). Peut avoir un léger relief avec une Normal Map.

- BoardSlot (x7 par joueur, x7 pour adversaire) : Objets vides (Empty GameObjects) positionnés en arc ou en ligne sur le plateau. Chaque slot a un index, une position 3D, et un état (vide/occupé).

- HandZone : Zone invisible en bas de l'écran pour les cartes en main (shop → main → board).

- ShopZone : Zone en haut du plateau pour les cartes proposées à l'achat.

Positionnement des slots

Les slots de Hearthstone forment un arc très léger (pas une ligne droite). Pour 7 slots maximum :

// BoardLayout.cs — calcul des positions en arc

float arcRadius = 15f;

float arcAngle = 3f; // degrés entre chaque slot

float centerAngle = 90f; // face à la caméra

// Chaque slot : position = arcRadius * (cos(angle), 0, sin(angle))

// Ajuster le spacing dynamiquement selon le nombre d'unités

## 2.2 — Le BoardManager

C'est le script central qui gère l'état du plateau. Ses responsabilités :

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Placer une unité sur un slot | Avec animation de pose |
| ☐ | Retirer une unité d'un slot | Mort, vente, retour en main |
| ☐ | Réorganiser les slots quand une unité meurt | Les autres glissent pour combler le trou |
| ☐ | Gérer le drag & drop depuis la main vers le board | Raycast 3D, pas UI drag |
| ☐ | Afficher les slots adverses (miroir) | Rotation 180° du layout |
| ☐ | Highlight des slots valides pendant un drag | Glow, changement de couleur |
| ☐ | Repositionnement dynamique (1-7 unités) | Centrage automatique |

## 2.3 — Drag & Drop 3D

C'est un point technique crucial. Contrairement au drag & drop UI classique d'Unity (qui fonctionne avec le Canvas), ici tout se fait en 3D avec des raycasts.

Fonctionnement

- L'utilisateur clique/touche une carte en main ou sur le board

- Un raycast depuis la caméra vers la scène 3D identifie la carte (Physics.Raycast)

- La carte "se détache" de sa position et suit le curseur (projetée sur un plan invisible à la hauteur du board)

- Pendant le drag, les slots valides se highlightent

- Au relâchement, si le curseur est sur un slot valide → la carte s'y pose avec animation. Sinon → elle retourne à sa position d'origine (tween de retour).

💡 Le plan invisible Crée un plan invisible (collider sans renderer) à la hauteur du board. Pendant le drag, fais un raycast contre CE plan pour obtenir la position world du curseur. Sans ça, la carte va "flotter" à des profondeurs aléatoires.

PHASE 3 Les cartes : rendu, données et interactions Durée estimée : 7-10 jours

## 3.1 — CardData (ScriptableObject)

Chaque type de carte est défini par un ScriptableObject. C'est le pattern standard pour les jeux de cartes dans Unity : les données sont séparées du visuel.

Champs d'un CardData

[CreateAssetMenu(menuName = "BG/Card Data")]

public class CardData : ScriptableObject {

public string cardId;

public string cardName;

public Sprite artwork;         // L'illustration

public int attack;

public int health;

public int tier;               // 1-6

public MinionType minionType;  // Beast, Demon, Mech...

public Rarity rarity;          // Common, Rare, Golden

public string description;     // Texte du keyword/effet

public List<CardAbility> abilities; // Taunt, Deathrattle...

}

## 3.2 — CardVisual (le rendu 3D de la carte)

C'est la pièce maîtresse visuelle. Une carte est un Quad (plan 3D) avec plusieurs couches superposées.

Structure du prefab Card

- Card (root) — Empty GameObject avec CardVisual.cs, BoxCollider (pour les raycasts)

  - └ CardFrame — Quad avec le matériau du cadre de la carte (change selon le tier/rarity)

  - └ CardArt — Quad légèrement devant le frame, affiche l'artwork (Sprite rendu sur un Quad)

  - └ AttackText — TextMeshPro 3D, positionné en bas à gauche

  - └ HealthText — TextMeshPro 3D, positionné en bas à droite

  - └ TierBanner — Petit quad ou sprite pour afficher l'étoile du tier

  - └ GlowEffect — Quad derrière la carte avec un shader de glow (désactivé par défaut, activé au hover/sélection)

  - └ Keywords — Icônes pour Taunt (bouclier), Deathrattle, Battlecry, etc.

## 3.3 — Les interactions de carte (le "juice")

C'est ici que Hearthstone se distingue de 99% des jeux de cartes. Chaque micro-interaction a un feedback visuel. Tout passe par DOTween.

Hover (survol)

// OnPointerEnter

transform.DOScale(1.3f, 0.15f).SetEase(Ease.OutBack);

transform.DOLocalMoveY(0.5f, 0.15f);  // Monte légèrement

sortingOrder += 100;                    // Passe au-dessus

// Afficher le tooltip avec description complète

Pose sur le board

// Séquence de pose

DOTween.Sequence()

.Append(card.DOMove(targetSlot.position, 0.3f).SetEase(Ease.OutQuad))

.Join(card.DOScale(boardScale, 0.3f))

.Append(card.DOPunchScale(Vector3.one * 0.1f, 0.2f))  // Petit rebond

.AppendCallback(() => PlaySFX("card_place"));

Prise de dégâts

// Animation de dégât

DOTween.Sequence()

.Append(card.DOShakePosition(0.2f, 0.1f, 20))        // Tremblement

.Join(healthText.DOColor(Color.red, 0.1f))            // Rouge flash

.Append(healthText.DOPunchScale(Vector3.one * 0.3f, 0.2f)) // Punch

.Append(healthText.DOColor(originalColor, 0.15f));    // Retour

Mort d'une unité

// Séquence de mort

DOTween.Sequence()

.Append(card.DOScale(0f, 0.3f).SetEase(Ease.InBack))

.Join(card.DORotate(new Vector3(0, 0, 15f), 0.3f))

.Join(cardMaterial.DOFade(0f, 0.25f))  // Ou dissolution shader

.OnComplete(() => { SpawnDeathVFX(); Destroy(card.gameObject); })

🎯 Règle d'or des animations Chaque animation doit retourner sa durée totale (float) ou un Tween/Sequence pour que le Sequencer puisse les enchaîner. Ne jamais lancer une animation "fire and forget" pendant le combat — tout doit être séquencé.

PHASE 4 La phase Shop (taverne) Durée estimée : 5-7 jours

## 4.1 — Layout du shop

La phase shop de Battlegrounds a une disposition très spécifique. En haut se trouvent les cartes à acheter, au centre le board avec tes unités actuelles, et en bas ta main (zone de transition temporaire).

Zones du shop

- ShopBar (haut) : 3 à 6 slots (selon le tier) affichant les minions à acheter. Bouton Reroll à gauche, bouton Freeze à droite.

- TavernTier (gauche) : Indicateur du niveau de taverne actuel + bouton Level Up avec coût affiché.

- GoldCounter (droite) : Nombre de pièces d'or restantes, avec animation quand ça change.

- Timer (haut centre) : Compte à rebours de la phase. Change de couleur quand il reste peu de temps.

- HandZone (bas) : Zone transitoire. Quand tu achètes, la carte va en main. Tu la drag ensuite vers le board.

## 4.2 — Mécanique d'achat

Le flux d'achat est un enchaînement précis d'événements :

- Le joueur clique sur une carte du shop (ou la drag vers sa main/board)

- Vérification du gold côté client (optimistic) + envoi au serveur

- Animation : la carte "vole" du shop vers la main (tween arc via DOTween path)

- Le gold diminue avec animation (nombre qui défile)

- Le slot du shop se vide (légère animation de fade)

- La carte en main peut maintenant être draggée vers le board

Mécanique de vente

Le joueur drag une carte de son board ou sa main vers une zone de vente (ou fait clic droit). La carte se dissout, +1 gold avec animation de pièce.

## 4.3 — Reroll et Freeze

Reroll

- Coût : 1 gold (envoyé au serveur, qui renvoie le nouveau shop)

- Animation : Les cartes actuelles se retournent ou glissent vers le haut, les nouvelles arrivent par le bas ou se "deal" une par une

- Feedback : SFX de shuffle, léger screenshake

Freeze

- Effet : Les cartes actuelles du shop sont conservées au prochain tour

- Visuel : Overlay de givre sur les cartes (shader de glace ou sprite superposé), particules de flocons

## 4.4 — Level Up

Quand le joueur monte de tier de taverne, c'est un moment dramatique. Le plateau entier doit réagir.

- Animation : Flash lumineux, l'indicateur de tier pulse et change, les étoiles s'ajoutent une par une avec des particules, le nombre de slots shop augmente.

- Screenshake : Léger, via Cinemachine impulse.

- SFX : Son distinct et satisfaisant de "power up".

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Layout shop avec slots dynamiques (3→6) | Selon le tier |
| ☐ | Achat par clic ET par drag | Deux méthodes |
| ☐ | Vente par drag vers zone de vente | + clic droit comme alternative |
| ☐ | Animation de reroll (retournement) | DOTween Sequence |
| ☐ | Shader/overlay de freeze | Shader Graph |
| ☐ | Timer avec urgence visuelle | Change de couleur < 10s |
| ☐ | Gold counter animé | Punch scale + SFX |
| ☐ | Level up dramatique | Particules + screenshake |
| ☐ | Tooltip au hover des cartes shop | Description + stats |
| ☐ | Triple (3 copies = golden) | Fusion animée |

PHASE 5 La phase Combat (automatique) Durée estimée : 7-10 jours

## 5.1 — Le Combat Sequencer

Le combat de Battlegrounds est entièrement automatique. Le serveur (ou le MockServer) envoie la séquence complète des actions, et le client les anime une par une. C'est le système le plus complexe du jeu.

Principe du Sequencer

Le Sequencer est une file d'attente (Queue) d'actions d'animation. Chaque action connaît sa durée. Le Sequencer joue la première action, attend qu'elle finisse, puis passe à la suivante.

public class CombatSequencer : MonoBehaviour {

private Queue<ICombatAction> actionQueue = new Queue<>();

public void EnqueueActions(List<CombatStep> steps) {

foreach (var step in steps) {

actionQueue.Enqueue(ConvertToAction(step));

}

StartCoroutine(PlaySequence());

}

IEnumerator PlaySequence() {

while (actionQueue.Count > 0) {

var action = actionQueue.Dequeue();

yield return action.Execute(); // Chaque action gère sa durée

}

OnCombatComplete?.Invoke();

}

}

## 5.2 — Types d'actions de combat

Chaque type d'événement de combat a sa propre classe d'animation :

AttackAction

- Étape 1 : L'attaquant avance vers la cible (DOMove rapide, ~0.15s)

- Étape 2 : Impact — screenshake, particules de choc, flash blanc sur les deux unités

- Étape 3 : Les deux unités perdent de la vie (animation de dégât, chiffres qui changent)

- Étape 4 : L'attaquant retourne à sa position (DOMove retour, ~0.2s)

- Étape 5 : Si une unité est morte → enchaîner DeathAction

DeathAction

- Animation de mort (scale down + rotation + fade ou shader dissolve)

- Si Deathrattle → enchaîner DeathrattleAction (invocation, dégâts, buff...)

- Réorganisation des slots restants (les unités glissent pour combler)

BuffAction

- Particules vertes/dorées sur la cible

- Le chiffre d'attaque/vie pulse et change (punch scale + changement de couleur)

SummonAction

- Un slot s'ouvre (les unités adjacentes s'écartent)

- L'unité apparaît avec un scale up depuis 0 + particules d'invocation

## 5.3 — Vitesse de combat

Le combat doit être lisible mais pas lent. Prévois un système de vitesse :

- Vitesse x1 : ~0.8s par attaque (normal)

- Vitesse x2 : ~0.4s par attaque (accéléré)

- Skip : Résolution instantanée, affiche juste le résultat

## 5.4 — Résultat du combat

Après le dernier coup, il y a un moment de pause (~0.5s), puis l'affichage du résultat :

- Victoire : Bannière dorée, particules festives, dégâts infligés à l'adversaire affichés

- Défaite : Bannière rouge/sombre, dégâts reçus avec animation de portrait qui se fissure

- Égalité : Bannière neutre, pas de dégâts

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | CombatSequencer avec queue d'actions | Coroutines ou DOTween Sequence |
| ☐ | AttackAction (avance, impact, retour) | ~0.8s total |
| ☐ | DeathAction (dissolve + réorganisation) | Shader dissolve |
| ☐ | BuffAction (particules + punch chiffres) | VFX + DOTween |
| ☐ | SummonAction (apparition + slot shift) | Scale up + particules |
| ☐ | Screenshake sur les impacts | Cinemachine Impulse |
| ☐ | Système de vitesse (x1, x2, skip) | TimeScale ou durées |
| ☐ | Bannière résultat (victoire/défaite) | UI animée |
| ☐ | Dégâts au portrait du héros | Nombre volant + animation |
| ☐ | Transition fluide combat → shop | Fondu ou slide |

PHASE 6 Effets visuels, Shaders et Particules Durée estimée : 5-7 jours

## 6.1 — Shaders essentiels (Shader Graph)

Shader Graph te permet de créer des shaders visuellement. Voici les shaders dont tu as besoin, par ordre de priorité :

Shader de carte standard

Le shader de base pour toutes les cartes. Il gère l'affichage de la texture et permet le glow au survol. Un Unlit ou Lit shader URP basique, avec un paramètre _GlowIntensity que tu animes via DOTween quand la carte est survolée ou sélectionnée, et un paramètre _GlowColor pour changer la couleur du glow (blanc pour hover, vert pour "peut être joué", rouge pour "cible").

Shader holographique (cartes dorées)

L'effet le plus "wow" de Hearthstone : les cartes dorées qui scintillent. Le principe est de sampler une noise texture qui se déplace dans le temps, mélangée avec un gradient arc-en-ciel basé sur l'angle de vue (Fresnel). On multiplie ça avec la couleur dorée de base, et on ajoute un paramètre de vitesse pour contrôler le défilement.

Shader de dissolution (mort d'unité)

Quand une unité meurt, elle se "dissout" en particules. Le shader utilise une noise texture et un seuil (_DissolveAmount) qui va de 0 à 1. Tout pixel dont la valeur de noise est inférieure au seuil est rendu transparent via clip(). On ajoute une bordure lumineuse (edge glow) juste autour de la zone de dissolution pour un effet de brûlure.

Shader de gel (freeze du shop)

Overlay semi-transparent avec une texture de givre animée (UV scrolling). Des reflets bleutés (Fresnel edge) et une légère distortion des cartes en dessous.

## 6.2 — Particle Systems

Les particules sont omniprésentes dans Hearthstone. Voici les systèmes à créer :

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Impact d'attaque | Burst de sparks + onde de choc circulaire |
| ☐ | Mort d'unité | Éclats qui volent + fumée |
| ☐ | Buff/Heal | Particules vertes/dorées montantes |
| ☐ | Invocation | Cercle lumineux au sol + étincelles |
| ☐ | Achat de carte | Trail de paillettes du shop vers la main |
| ☐ | Level up taverne | Explosion d'étoiles + rayons lumineux |
| ☐ | Carte dorée (idle) | Étincelles subtiles autour du cadre |
| ☐ | Deathrattle trigger | Crâne stylisé + fumée verte |
| ☐ | Damage numbers | Chiffres qui pop et s'envolent |
| ☐ | Combat start | Transition visuelle "versus" |

## 6.3 — Éclairage

L'éclairage de Hearthstone est simple mais efficace :

- Directional Light principale : Chaude, légèrement orangée, angle ~45° — simule une lumière de taverne au-dessus du plateau

- Ambient Light : Couleur chaude faible — remplit les ombres sans les rendre trop dures

- Point Lights dynamiques : Optionnel — pour les effets spéciaux (flash d'attaque, glow des cartes dorées). Créés et détruits dynamiquement.

- Pas de Global Illumination : Inutile pour ce type de jeu, économise des performances.

PHASE 7 UI, écrans et flux de jeu complet Durée estimée : 5-7 jours

## 7.1 — Architecture UI

Hearthstone mélange intelligemment du 3D (le plateau, les cartes) et du 2D (les boutons, le HUD, les menus). Les deux coexistent grâce à un Canvas en mode Screen Space - Overlay pour l'UI, et le rendu 3D pour le plateau.

Couches d'affichage

- Couche 3D (fond) : Plateau, cartes, effets de particules, éclairage

- Canvas HUD : Timer, gold, tier, boutons reroll/freeze/level up — toujours visible

- Canvas Popups : Tooltips de cartes, résultats de combat, notifications — apparaît au-dessus

- Canvas Menus : Menu principal, sélection de héros, classement — plein écran

## 7.2 — Écrans du jeu (State Machine)

Le flux complet d'une partie de Battlegrounds passe par plusieurs écrans. Chaque écran est un State dans une machine à états.

Flux complet

- MainMenu → Bouton Play, paramètres, profil

- HeroSelection → Choix entre 2-4 héros (cartes héro affichées, hover pour détails)

- GameLoading → Transition animée vers le plateau

- ShopPhase → Achat, vente, placement, level up (boucle principale)

- CombatPhase → Combat automatique séquencé

- ResultPhase → Victoire/défaite/égalité + dégâts

- Retour à ShopPhase (boucle 4→6 jusqu'à élimination)

- GameOver → Classement final, stats, bouton rejouer

## 7.3 — Scènes de test isolées

Pour chaque écran/système majeur, crée une scène de test indépendante. C'est ce qui te permet de travailler sur un élément sans lancer tout le jeu.

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | TestScene_Board | Board vide + spawn de cartes test |
| ☐ | TestScene_CardVisual | Une carte, tous les états (hover, selected, damaged, golden) |
| ☐ | TestScene_Shop | Shop mockée avec achat/vente/reroll |
| ☐ | TestScene_Combat | Deux boards préremplis, lancement du combat |
| ☐ | TestScene_Drag | Test du drag&drop main→board |
| ☐ | TestScene_VFX | Déclenchement de chaque effet VFX |
| ☐ | TestScene_UI | Tous les écrans UI navigables |
| ☐ | TestScene_FullGame | Partie complète avec MockServer |

## 7.4 — Panneau Debug

Un panneau debug accessible en jeu (touche ` ou F12) qui te permet de :

- Spawn des cartes arbitraires sur ton board ou celui de l'adversaire

- Forcer un changement de phase (skip shop, skip combat)

- Modifier le gold, le tier, la vie à la volée

- Déclencher un combat avec la configuration actuelle

- Rejouer la dernière séquence de combat pour ajuster les timings

- Toggle des effets VFX un par un pour le debug visuel

PHASE 8 Polish, audio et optimisation Durée estimée : 5-7 jours

## 8.1 — Audio

L'audio est souvent le parent pauvre du dev de jeu, mais dans Hearthstone c'est 50% de l'expérience. Chaque action a un son, et chaque son a de la personnalité.

Sons à implémenter

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Survol de carte (hover) | Léger whoosh, pitch aléatoire ±10% |
| ☐ | Pose de carte sur board | Thud sourd + léger tintement |
| ☐ | Achat de carte | Son de pièce + whoosh |
| ☐ | Vente de carte | Son de pièce différent |
| ☐ | Reroll du shop | Shuffle de cartes |
| ☐ | Impact d'attaque | Plusieurs variantes aléatoires |
| ☐ | Mort d'unité | Poof + fade, varie selon le type |
| ☐ | Buff/heal | Son ascendant, magique |
| ☐ | Level up | Fanfare + power up |
| ☐ | Timer urgence (< 10s) | Ticking accéléré |
| ☐ | Victoire de combat | Fanfare courte |
| ☐ | Défaite de combat | Son sombre |
| ☐ | Musique d'ambiance taverne | Loop, varie par phase |

AudioManager

Crée un AudioManager singleton qui gère toute la lecture audio :

- Variations de pitch : Chaque SFX joue avec un pitch aléatoire entre 0.9 et 1.1 pour éviter la répétition

- Pooling d'AudioSources : Pré-instancie 10-20 AudioSources pour éviter les allocations à chaque son

- Layers audio : Music, SFX, Ambient — volume indépendant, options dans les settings

- SFX Database : ScriptableObject avec tous les clips classés par catégorie, permet de changer les sons sans toucher au code

## 8.2 — Easing et timing

Les courbes d'easing sont ce qui sépare un jeu qui a du "feeling" d'un prototype. Voici les courbes les plus utilisées dans Hearthstone :

- OutBack : Pour le hover (dépasse légèrement puis revient — effet de rebond subtil)

- OutQuad : Pour les déplacements de cartes (décélération douce)

- InBack : Pour les disparitions (accélère et "aspire")

- OutElastic : Pour les pop de chiffres (rebond exagéré — stats qui changent)

- InOutQuad : Pour les transitions d'écran (smooth)

- Linear : JAMAIS. C'est interdit sauf pour les barres de progression.

## 8.3 — Optimisation

Un jeu de cartes peut avoir des problèmes de performance si les particules et les shaders ne sont pas maîtrisés.

Points clés

- Object Pooling : Ne jamais Instantiate/Destroy des cartes ou des particules pendant le gameplay. Pool tout.

- Batching : Toutes les cartes devraient partager le même material (avec des properties différentes via MaterialPropertyBlock). Ça permet au GPU de les dessiner en un seul draw call.

- Particle limits : Max 500 particules simultanées, avec un système de priorité (les particules de combat > les particules idle)

- TextMeshPro : Éviter de rebuild le mesh texte chaque frame. Mettre à jour les textes uniquement quand les valeurs changent.

- Profiler : Utiliser le Unity Profiler régulièrement, surtout pendant les combats (beaucoup d'animations simultanées).

# Annexe A — Structure complète des dossiers

Voici la structure de dossiers détaillée recommandée pour le projet :

Assets/

├── _Project/

│   ├── Scripts/

│   │   ├── Core/

│   │   │   ├── GameManager.cs              ← Singleton, point d'entrée

│   │   │   ├── GameStateMachine.cs          ← States: Menu, HeroSelect, Shop, Combat, GameOver

│   │   │   ├── GameEvents.cs                ← Event bus (C# events ou ScriptableObject events)

│   │   │   └── Constants.cs                 ← Constantes globales

│   │   ├── Network/

│   │   │   ├── IServerBridge.cs             ← Interface d'abstraction

│   │   │   ├── RealServerBridge.cs          ← Connexion au vrai serveur

│   │   │   ├── MockServerBridge.cs          ← Simulation locale

│   │   │   ├── ServerEvent.cs               ← Types d'événements serveur

│   │   │   ├── GameAction.cs                ← Types d'actions client→serveur

│   │   │   └── Protocol/

│   │   │       ├── MessageSerializer.cs

│   │   │       └── MessageTypes.cs

│   │   ├── Board/

│   │   │   ├── BoardManager.cs              ← Gestion des slots et positions

│   │   │   ├── BoardSlot.cs                 ← Un emplacement sur le board

│   │   │   ├── BoardLayout.cs               ← Calcul des positions (arc)

│   │   │   └── DragDropController.cs        ← Raycast 3D + drag logic

│   │   ├── Cards/

│   │   │   ├── CardData.cs                  ← ScriptableObject données

│   │   │   ├── CardVisual.cs                ← Rendu 3D d'une carte

│   │   │   ├── CardHand.cs                  ← Gestion de la main

│   │   │   ├── CardInteraction.cs           ← Hover, select, drag events

│   │   │   ├── CardPool.cs                  ← Pool d'instances de cartes

│   │   │   └── CardAnimations.cs            ← Presets d'animation DOTween

│   │   ├── Shop/

│   │   │   ├── ShopManager.cs               ← Logique d'achat/vente/reroll

│   │   │   ├── ShopSlot.cs                  ← Un slot du shop

│   │   │   ├── ShopLayout.cs                ← Positionnement des slots

│   │   │   └── FreezeController.cs          ← Logique + visuel du freeze

│   │   ├── Combat/

│   │   │   ├── CombatManager.cs             ← Orchestre la phase combat

│   │   │   ├── CombatSequencer.cs           ← File d'attente d'animations

│   │   │   ├── Actions/

│   │   │   │   ├── ICombatAction.cs

│   │   │   │   ├── AttackAction.cs

│   │   │   │   ├── DeathAction.cs

│   │   │   │   ├── BuffAction.cs

│   │   │   │   └── SummonAction.cs

│   │   │   └── CombatResult.cs

│   │   ├── Animation/

│   │   │   ├── TweenPresets.cs              ← Toutes les constantes de tween

│   │   │   ├── AnimSequencer.cs             ← Séquenceur générique

│   │   │   └── ScreenShakeController.cs     ← Cinemachine wrapper

│   │   ├── UI/

│   │   │   ├── UIManager.cs                 ← Gestion des écrans

│   │   │   ├── Screens/

│   │   │   │   ├── MainMenuScreen.cs

│   │   │   │   ├── HeroSelectScreen.cs

│   │   │   │   └── GameOverScreen.cs

│   │   │   ├── HUD/

│   │   │   │   ├── GoldDisplay.cs

│   │   │   │   ├── TierDisplay.cs

│   │   │   │   ├── TimerDisplay.cs

│   │   │   │   └── HealthBar.cs

│   │   │   ├── Popups/

│   │   │   │   ├── CardTooltip.cs

│   │   │   │   └── CombatResultPopup.cs

│   │   │   └── Debug/

│   │   │       └── DebugPanel.cs            ← Panneau debug in-game

│   │   └── Utils/

│   │       ├── ObjectPool.cs                ← Pool générique

│   │       ├── Extensions.cs                ← Méthodes d'extension

│   │       └── Helpers.cs

│   ├── Data/

│   │   ├── Cards/                           ← Un .asset par carte

│   │   ├── Heroes/                          ← Un .asset par héros

│   │   └── Config/                          ← GameConfig, BalanceConfig

│   ├── Prefabs/

│   │   ├── Card.prefab

│   │   ├── BoardSlot.prefab

│   │   ├── ShopSlot.prefab

│   │   └── VFX/                             ← Prefabs de particules

│   ├── Materials/

│   │   ├── CardDefault.mat

│   │   ├── CardGolden.mat

│   │   └── Shaders/                         ← Shader Graph .shadergraph files

│   ├── VFX/

│   │   ├── AttackImpact.prefab

│   │   ├── DeathDissolve.prefab

│   │   └── ... (un prefab par effet)

│   ├── Textures/

│   │   ├── CardArt/                         ← Illustrations des cartes

│   │   ├── UI/                              ← Sprites UI

│   │   ├── Board/                           ← Textures du plateau

│   │   └── Noise/                           ← Noise textures pour shaders

│   ├── Audio/

│   │   ├── SFX/

│   │   ├── Music/

│   │   └── SFXDatabase.asset                ← ScriptableObject index des sons

│   ├── Scenes/

│   │   ├── MainGame.unity

│   │   ├── Test/

│   │   │   ├── TestScene_Board.unity

│   │   │   ├── TestScene_CardVisual.unity

│   │   │   ├── TestScene_Shop.unity

│   │   │   ├── TestScene_Combat.unity

│   │   │   ├── TestScene_Drag.unity

│   │   │   ├── TestScene_VFX.unity

│   │   │   └── TestScene_FullGame.unity

│   │   └── TestData/                        ← JSON de scénarios mock

│   └── Fonts/

├── ThirdParty/

│   ├── DOTween/

│   └── ... (autres packages)

└── Resources/                               ← Minimum, préférer Addressables

# Annexe B — Protocole serveur recommandé

Voici la structure des messages recommandée entre le serveur et le client 3D. Le format est JSON sur WebSocket.

## Messages Serveur → Client

PHASE_CHANGE

{ "type": "PHASE_CHANGE",

"phase": "SHOP" | "COMBAT" | "HERO_SELECT" | "GAME_OVER",

"round": 5, "timer_seconds": 30 }

SHOP_OFFER

{ "type": "SHOP_OFFER",

"cards": [{ "id": "murloc_01", "attack": 2, "health": 1, ... }],

"gold": 7, "tier": 3, "level_up_cost": 5 }

COMBAT_SEQUENCE

{ "type": "COMBAT_SEQUENCE",

"opponent": { "name": "Bob", "board": [...] },

"steps": [

{ "action": "ATTACK", "attacker_slot": 0, "defender_slot": 2,

"damage": 3, "attacker_hp_after": 1, "defender_hp_after": 0 },

{ "action": "DEATH", "side": "OPPONENT", "slot": 2 },

{ "action": "DEATHRATTLE", "source_slot": 2, "effect": "SUMMON",

"summon": { "id": "token_01", "slot": 2, "attack": 1, "health": 1 } },

...

],

"result": "WIN" | "LOSE" | "DRAW",

"damage_dealt": 7 }

PLAYER_UPDATE

{ "type": "PLAYER_UPDATE",

"health": 25, "gold": 4, "tier": 3,

"board": [...], "hand": [...] }

## Messages Client → Serveur

{ "action": "BUY_CARD", "shop_index": 2 }

{ "action": "SELL_CARD", "board_index": 4 }

{ "action": "REROLL" }

{ "action": "FREEZE" }

{ "action": "LEVEL_UP" }

{ "action": "PLACE_CARD", "from": "HAND", "hand_index": 0, "board_index": 3 }

{ "action": "MOVE_CARD", "from_index": 2, "to_index": 5 }

{ "action": "END_TURN" }

💡 Point clé Le message COMBAT_SEQUENCE contient TOUTE la séquence de combat d'un coup. Le client la reçoit et l'anime étape par étape via le CombatSequencer. Cela permet au joueur de revoir le combat, d'ajuster la vitesse, et garantit que le client et le serveur sont toujours synchronisés.

# Annexe C — Checklist récapitulative globale

Checklist complète de toutes les tâches du projet, regroupées par catégorie. Coche chaque item au fur et à mesure de ton avancement.

## Infrastructure

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Projet Unity 3D URP créé |  |
| ☐ | Packages installés (DOTween, TMP, Cinemachine...) |  |
| ☐ | Structure de dossiers en place |  |
| ☐ | Caméra configurée (perspective, FOV, position) |  |
| ☐ | Post-processing configuré (bloom, vignette) |  |
| ☐ | Éclairage de base (directional + ambient) |  |
| ☐ | IServerBridge + MockServerBridge fonctionnels |  |
| ☐ | Panneau debug accessible en jeu |  |
| ☐ | Scènes de test créées (board, shop, combat, VFX) |  |

## Cartes et Board

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | CardData ScriptableObject défini |  |
| ☐ | Prefab de carte 3D (frame, art, textes, glow) |  |
| ☐ | Hover de carte (scale up, translation, sorting) |  |
| ☐ | Board avec 7 slots par côté |  |
| ☐ | Drag & drop 3D fonctionnel (raycast) |  |
| ☐ | Repositionnement dynamique des slots |  |
| ☐ | Carte dorée (shader holographique) |  |
| ☐ | Tooltips au survol |  |

## Shop

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Layout shop avec slots dynamiques |  |
| ☐ | Achat (clic + drag) |  |
| ☐ | Vente (drag + clic droit) |  |
| ☐ | Reroll animé |  |
| ☐ | Freeze visuel (shader givre) |  |
| ☐ | Level up animé |  |
| ☐ | Timer avec urgence visuelle |  |
| ☐ | Gold counter animé |  |
| ☐ | Triple / fusion dorée |  |

## Combat

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | CombatSequencer fonctionnel |  |
| ☐ | AttackAction animé |  |
| ☐ | DeathAction + dissolution |  |
| ☐ | BuffAction + SummonAction |  |
| ☐ | Screenshake aux impacts |  |
| ☐ | Vitesse x1 / x2 / skip |  |
| ☐ | Bannière résultat |  |
| ☐ | Transition combat → shop |  |

## Visuel et Audio

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Shader carte standard (glow) |  |
| ☐ | Shader holographique (golden) |  |
| ☐ | Shader dissolution (mort) |  |
| ☐ | Shader gel (freeze) |  |
| ☐ | Particules : impact, mort, buff, invocation |  |
| ☐ | Particules : achat, level up, golden idle |  |
| ☐ | AudioManager + SFX Database |  |
| ☐ | SFX pour chaque interaction |  |
| ☐ | Musique d'ambiance |  |
| ☐ | Pitch variation sur les SFX |  |

## Polish

| ✓ | Tâche | Détails / Notes |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Easing curves correctes (jamais linéaire) |  |
| ☐ | Object pooling (cartes, particules, audio) |  |
| ☐ | MaterialPropertyBlock pour le batching |  |
| ☐ | Profiling performance pendant le combat |  |
| ☐ | Flux complet testable en MockServer |  |
| ☐ | Connexion au vrai serveur fonctionnelle |  |